Számozás nélküli kérdésre

| Támogatói Okiratban rögzített |  | Projekt során ténylegesen |
| --- | --- | --- |
|  |  | felmerült, elszámolt költségek |
| A Projekt teljes költsége összesen (Ft): | 257 052 959 | 251 487 451 |
| Ebből: |  |  |
| Műszaki ellenőri | 3937000 | 3937000 |
| szolgáltatás költsége |  |  |
| Pályázati dokumentáció | 2476500 | 2476500 |
| összeállítása |  |  |
| Közbeszerzés | 3149600 | 2000000 |
| Projektmenedzsment | 2540000 | 2540000 |
| Nyilvánosság biztosítása | 419100 | 419100 |
| Tervező mérnök | 7256145 | 7256145 |
| Építés | 237274270 | 232858706 |
| A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): | 249 762 378 | 245 114 395 |
| Ebből: |  |  |
| Műszaki ellenőri | 2485835 | 2439575 |
| szolgáltatás költsége |  |  |
| Pályázati dokumentáció | 1563670 | 1534571 |
| összeállítása |  |  |
| Közbeszerzés | 1988668 | 1951660 |
| Projektmenedzsment | 1603764 | 1573919 |
| Nyilvánosság biztosítása | 264621 | 259696 |
| Tervező mérnök | 4581555 | 4496294 |
| Építés | 237274270 | 232858680 |
| A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): | 7 290 581 | 6 373 056 |
| Ebből: |  |  |
| Műszaki ellenőri | 1451165 | 1497425 |
| szolgáltatás költsége |  |  |
| Pályázati dokumentáció | 912830 | 941929 |
| összeállítása |  |  |
| Közbeszerzés | 1160932 | 48340 |
| Projektmenedzsment | 936236 | 966081 |
| Nyilvánosság biztosítása | 154479 | 159404 |
| Tervező mérnök | 2674590 | 2759851 |
| Építés | 0 | 26 |
| Támogatás összege (Ft): | 237 274 249 | 232858675 |
| Önerő (Ft): | 19 778 710 | 18628776 |
| Saját forrás (Ft): | 19 778 710 | 18628776 |
| Egyéb támogatás (Ft): | 0 | 0 |
| A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): | 7 290 581 | 6 373 056 |